Junior Conseil Nantes	Convention d’étude ETU-2026-039
Convention d’étude
Refonte du site vitrine  ·  Référence ETU-2026-039
Entre les soussignés
Atelier Marlin, dont le siège est situé 4 rue du Port, 44600 Saint-Nazaire, SIRET 901 234 567 00021, représentée par Monsieur Julien Marlin, en qualité de fondateur, dûment habilité, ci-après dénommée « le Client »,
et
Junior Conseil Nantes, association loi 1901 dont le siège est situé 2 rue de la Loire, 44000 Nantes, SIRET 908 765 432 00017, représentée par son président, Camille Moreau, ci-après dénommée « la Junior-Entreprise ».
Article 1. Objet de l’étude
Le Client confie à la Junior-Entreprise, qui l’accepte, la réalisation de l’étude « Refonte du site vitrine ». Ses objectifs sont les suivants :
Refondre le site vitrine de l’atelier pour qu’il présente l’ensemble des réalisations, s’affiche correctement sur téléphone et permette de demander un devis en ligne.
Article 2. Livrables
Un compte rendu des entretiens, les maquettes validées des six pages clés, le site en ligne et un guide de mise à jour du contenu.
Article 3. Déroulement
L’étude débute le 5 octobre 2026 et s’achève le 11 décembre 2026, soit une durée de dix (10) semaines. Elle se déroule selon les phases suivantes :
	N°
	Phase
	JEH
	Montant HT

	1
	Ateliers UX
	3,00
	1 350,00 €

	1.1
	      Entretiens utilisateurs
	2,00
	900,00 €

	1.2
	      Atelier de co-conception
	1,00
	450,00 €

	2
	Maquettes
	3,00
	1 350,00 €

	3
	Intégration
	6,00
	2 700,00 €

	3.1
	      Développement des gabarits
	4,00
	1 800,00 €

	3.2
	      Recette et mise en ligne
	2,00
	900,00 €

	
	Total
	12
	5 400,00 €



Le JEH (jour-étude homme) est l’unité de travail d’une étude. Une phase découpée en sous-phases indique leur total.
Article 4. Prix
Le prix de l’étude est fixé à 5 400,00 € hors taxes (cinq mille quatre cents euros). La TVA au taux de 20 % s’y ajoute, soit 6 480,00 € toutes taxes comprises.
Article 5. Frais
Des frais de déplacement estimés à 180,00 € hors taxes sont prévus. Ils sont refacturés au réel, sur justificatifs.
Article 6. Paiement
Un acompte de 30 % du montant toutes taxes comprises, soit 1 944,00 €, est versé à la signature de la présente convention.
Le solde est réglé par virement à réception de la facture, dans un délai de 30 jours.
Article 7. Confidentialité
Chaque partie garde confidentielles les informations reçues de l’autre dans le cadre de l’étude, pendant toute sa durée et les trois années qui suivent.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2026, en deux (2) exemplaires originaux.
	Pour le Client
Monsieur Julien Marlin
Signature :


	Pour la Junior-Entreprise
Camille Moreau, président
Signature :
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