# Convention d’étude

Refonte du site vitrine  ·  Référence ETU-2026-039

# Entre les soussignés

Atelier Marlin
      , dont le siège est situé 4 rue du Port, 44600 Saint-Nazaire, SIRET 901 234 567 00021, représentée par Monsieur Julien Marlin, en qualité de fondateur, dûment habilité, ci-après dénommée « le Client »,

et

Junior Conseil Nantes
      , association loi 1901 dont le siège est situé 2 rue de la Loire, 44000 Nantes, SIRET 908 765 432 00017, représentée par son président, Camille Moreau, ci-après dénommée « la Junior-Entreprise ».

# Article 1. Objet de l’étude

Le Client confie à la Junior-Entreprise, qui l’accepte, la réalisation de l’étude « Refonte du site vitrine ». Ses objectifs sont les suivants :

Refondre le site vitrine de l’atelier pour qu’il présente l’ensemble des réalisations, s’affiche correctement sur téléphone et permette de demander un devis en ligne.

# Article 2. Livrables

Un compte rendu des entretiens, les maquettes validées des six pages clés, le site en ligne et un guide de mise à jour du contenu.

# Article 3. Déroulement

L’étude débute le 5 octobre 2026 et s’achève le 11 décembre 2026, soit une durée de dix (10) semaines. Elle se déroule selon les phases suivantes :

| N° | Phase | JEH | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ateliers UX | 3,00 | 1 350,00 € |
| 1.1 | Entretiens utilisateurs | 2,00 | 900,00 € |
| 1.2 | Atelier de co-conception | 1,00 | 450,00 € |
| 2 | Maquettes | 3,00 | 1 350,00 € |
| 3 | Intégration | 6,00 | 2 700,00 € |
| 3.1 | Développement des gabarits | 4,00 | 1 800,00 € |
| 3.2 | Recette et mise en ligne | 2,00 | 900,00 € |
|  | Total | 12 | 5 400,00 € |

Le JEH (jour-étude homme) est l’unité de travail d’une étude. Une phase découpée en sous-phases indique leur total.

# Article 4. Prix

Le prix de l’étude est fixé à 5 400,00 €
       hors taxes (cinq mille quatre cents euros). La TVA au taux de 20 % s’y ajoute, soit 6 480,00 €
       toutes taxes comprises.

# Article 5. Frais

Des frais de déplacement estimés à 180,00 €

# Article 6. Paiement

Un acompte de 30 % du montant toutes taxes comprises, soit 1 944,00 €
      , est versé à la signature de la présente convention.

Le solde est réglé par virement à réception de la facture, dans un délai de 30 jours.

# Article 7. Confidentialité

Chaque partie garde confidentielles les informations reçues de l’autre dans le cadre de l’étude, pendant toute sa durée et les trois années qui suivent.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2026, en deux (2) exemplaires originaux.

| Pour le Client Monsieur Julien Marlin Signature : | Pour la Junior-Entreprise Camille Moreau, président Signature : |
| --- | --- |