# Proposition d’intervention

Refonte du site vitrine

| Client | Atelier Marlin |
| --- | --- |
| Votre interlocuteur | M. Julien Marlin |
| Chargé d’étude | Hugo Martin (hugo.martin@junior-conseil-nantes.fr) |
| Date | 15 septembre 2026 |

# 1. Votre besoin

Atelier Marlin fabrique des meubles sur mesure à Saint-Nazaire. Son site actuel date de 2017 : il s’affiche mal sur téléphone et ne montre que la moitié des réalisations de l’atelier.

La question posée : Comment faire du site un outil qui apporte des demandes de devis, plutôt qu’une simple vitrine ?

# 2. Notre compréhension

Atelier Marlin veut un site qui travaille pour lui : chaque réalisation présentée doit pouvoir déclencher une demande de devis.
Nous partirons de ce que disent ses clients (comment ils ont connu l’atelier, ce qu’ils cherchaient en ligne) pour organiser le site autour des projets plutôt que du catalogue.

# 3. Notre démarche

L’étude se déroule en plusieurs phases :

•	Phase 1
        Ateliers UX
         Entretiens avec cinq clients de l’atelier, puis atelier de co-conception de l’arborescence.

•	Phase 2
        Maquettes
         Maquettes des six pages clés, en version ordinateur et téléphone.

•	Phase 3
        Intégration
         Intégration sur WordPress, référencement de base et mise en ligne.

# 4. Budget

| Phase | JEH | Prix du JEH HT | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Ateliers UX | 3,00 | 450,00 € | 1 350,00 € |
| Maquettes | 3,00 | 450,00 € | 1 350,00 € |
| Intégration | 6,00 | 450,00 € | 2 700,00 € |
| Total hors taxes | 12 |  | 5 400,00 € |

Soit 6 480,00 €
       toutes taxes comprises, avec une TVA à 20 %.

# 5. L’équipe pressentie

| Intervenant | Rôle | Phase |
| --- | --- | --- |
| Inès Rossi | Cheffe de projet UX | Ateliers UX |
| Inès Rossi | Designer | Maquettes |
| Louis Bernard | Développeur web | Intégration |

# 6. Validité

Cette proposition est valable trente (30) jours à compter du 15 septembre 2026. Pour toute question, votre interlocuteur est Hugo Martin.