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Proposition d’intervention
Refonte du site vitrine
	Client
	Atelier Marlin

	Votre interlocuteur
	M. Julien Marlin

	Chargé d’étude
	Hugo Martin (hugo.martin@junior-conseil-nantes.fr)

	Date
	15 septembre 2026



1. Votre besoin
Atelier Marlin fabrique des meubles sur mesure à Saint-Nazaire. Son site actuel date de 2017 : il s’affiche mal sur téléphone et ne montre que la moitié des réalisations de l’atelier.
La question posée : Comment faire du site un outil qui apporte des demandes de devis, plutôt qu’une simple vitrine ?
2. Notre compréhension
Atelier Marlin veut un site qui travaille pour lui : chaque réalisation présentée doit pouvoir déclencher une demande de devis.
Nous partirons de ce que disent ses clients (comment ils ont connu l’atelier, ce qu’ils cherchaient en ligne) pour organiser le site autour des projets plutôt que du catalogue.
3. Notre démarche
L’étude se déroule en plusieurs phases :
•	Phase 1 : Ateliers UX. Entretiens avec cinq clients de l’atelier, puis atelier de co-conception de l’arborescence.
•	Phase 2 : Maquettes. Maquettes des six pages clés, en version ordinateur et téléphone.
•	Phase 3 : Intégration. Intégration sur WordPress, référencement de base et mise en ligne.
4. Budget
	Phase
	JEH
	Prix du JEH HT
	Montant HT

	Ateliers UX
	3,00
	450,00 €
	1 350,00 €

	Maquettes
	3,00
	450,00 €
	1 350,00 €

	Intégration
	6,00
	450,00 €
	2 700,00 €

	Total hors taxes
	12
	
	5 400,00 €



Soit 6 480,00 € toutes taxes comprises, avec une TVA à 20 %.
5. L’équipe pressentie
	Intervenant
	Rôle
	Phase

	Inès Rossi
	Cheffe de projet UX
	Ateliers UX

	Inès Rossi
	Designer
	Maquettes

	Louis Bernard
	Développeur web
	Intégration



6. Validité
Cette proposition est valable trente (30) jours à compter du 15 septembre 2026. Pour toute question, votre interlocuteur est Hugo Martin.
Junior Conseil Nantes  ·  contact@junior-conseil-nantes.fr  ·  Page 1
