Junior Conseil Nantes	PV de recette ETU-2026-039
Procès-verbal de recette
Étude ETU-2026-039  ·  Refonte du site vitrine
Entre Atelier Marlin, représentée par Monsieur Julien Marlin, et Junior Conseil Nantes, représentée par son président, Camille Moreau.
1. Phases livrées
Le présent procès-verbal constate la livraison des phases suivantes : Ateliers UX, Maquettes.
	N°
	Phase
	JEH
	Fin prévue

	1
	Ateliers UX
	3,00
	16 octobre 2026

	1.1
	      Entretiens utilisateurs
	2,00
	9 octobre 2026

	1.2
	      Atelier de co-conception
	1,00
	16 octobre 2026

	2
	Maquettes
	3,00
	30 octobre 2026



2. Décision du Client
Le Client prononce la recette de ces phases avec les réserves suivantes :
La page « Nos réalisations » doit classer les projets par année, et non par ordre alphabétique.
La Junior-Entreprise s’engage à lever ces réserves avant le 6 novembre 2026.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2026.
	Pour le Client
Monsieur Julien Marlin
Signature :


	Pour la Junior-Entreprise
Camille Moreau, président
Signature :
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