# Procès-verbal de recette

Étude ETU-2026-039  ·  Refonte du site vitrine

Entre Atelier Marlin
      , représentée par Monsieur Julien Marlin, et Junior Conseil Nantes
      , représentée par son président, Camille Moreau.

# 1. Phases livrées

Le présent procès-verbal constate la livraison des phases suivantes : Ateliers UX, Maquettes.

| N° | Phase | JEH | Fin prévue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ateliers UX | 3,00 | 16 octobre 2026 |
| 1.1 | Entretiens utilisateurs | 2,00 | 9 octobre 2026 |
| 1.2 | Atelier de co-conception | 1,00 | 16 octobre 2026 |
| 2 | Maquettes | 3,00 | 30 octobre 2026 |

# 2. Décision du Client

Le Client prononce la recette de ces phases avec les réserves suivantes :

La page « Nos réalisations » doit classer les projets par année, et non par ordre alphabétique.

La Junior-Entreprise s’engage à lever ces réserves avant le 6 novembre 2026

Fait à Nantes, le 30 octobre 2026.

| Pour le Client Monsieur Julien Marlin Signature : | Pour la Junior-Entreprise Camille Moreau, président Signature : |
| --- | --- |